BarrierefreiCheck

BFSG-Compliance & WCAG 2.1 Prüfplattform

für deutsche Unternehmen & Webagenturen

VOLLSTÄNDIGES PRODUKT- & ENTWICKLUNGSPAKET

MVP-Spezifikation • Kommerzielle Dokumentation • Entwicklungsphasen • Go-to-Market

⚠️ BFSG-FRIST: 28. JUNI 2025

Version 1.0 | Januar 2026

MVP-Entwicklung: 5-7 Wochen | Markteintritt vor Frist möglich

# Inhaltsverzeichnis

## Teil I: Strategische Dokumentation

1. Executive Summary

2. Marktanalyse & Regulatorischer Rahmen

3. Produktvision & Positionierung

4. Wettbewerbsanalyse

## Teil II: Produktanforderungen (PRD)

5. Nutzer-Personas

6. User Stories & Anforderungen

7. MVP-Feature-Spezifikation

8. Nicht-funktionale Anforderungen

## Teil III: Technische Architektur

9. Systemarchitektur

10. Technologie-Stack

11. WCAG-Prüflogik & Regelwerk

12. API-Spezifikation

## Teil IV: Kommerzielle Dokumentation

13. Preismodell & Monetarisierung

14. Finanzprognosen

15. Go-to-Market-Strategie

16. Vertriebs-Playbook

## Teil V: Entwicklungsplan

17. Strategische Entwicklungsphasen

18. Detaillierter Sprint-Plan

19. Technische Meilensteine

20. Qualitätssicherung & Testing

## Teil VI: Risiken & Compliance

21. Risikobewertung & Gegenmaßnahmen

22. Rechtliche Anforderungen

23. Erfolgskennzahlen & KPIs

TEIL I: STRATEGISCHE DOKUMENTATION

# 1. Executive Summary

## Die Chance

Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) verpflichtet ab dem 28. Juni 2025 alle Unternehmen, die digitale Produkte und Dienstleistungen an Verbraucher anbieten, zur Einhaltung der Barrierefreiheitsstandards EN 301 549 / WCAG 2.1 Level AA. Laut Aktion Mensch Studie 2024 erfüllen derzeit nur 2,5% der deutschen Unternehmenswebsites diese Anforderungen.

Dies schafft eine massive Marktlücke: Über 97% der betroffenen Unternehmen müssen innerhalb weniger Monate handeln oder riskieren Bußgelder bis zu 100.000 EUR pro Verstoß sowie Verbraucherklagen.

## Die Lösung: BarrierefreiCheck

BarrierefreiCheck ist eine webbasierte SaaS-Plattform, die deutschen Unternehmen und Webagenturen ermöglicht, Websites automatisiert auf WCAG 2.1 AA Konformität zu prüfen, deutschsprachige Compliance-Berichte mit BFSG-Mapping zu generieren und den Behebungsfortschritt zu verfolgen.

Kernwertversprechen: Deutsche BFSG-Compliance in 5 Minuten prüfen - nicht in 5 Tagen.

## Zentrale Wertversprechen

- BFSG-Fokus: Explizite Zuordnung der WCAG-Kriterien zu gesetzlichen BFSG-Anforderungen

- Deutsch-zuerst: Vollständig deutsche Oberfläche, Fehlerberichte und Behebungsanleitungen

- Agentur-freundlich: White-Label-Berichte, Multi-Mandanten-Verwaltung, Reseller-Programm

- Erschwinglich: Ab 49€/Monat vs. 10.000+€/Jahr für Enterprise-Lösungen wie Siteimprove

- Actionable: Konkrete Code-Beispiele und Prioritätenranking für effiziente Behebung

## Geschäftsmodell

Freemium SaaS mit gestaffelten Abonnements: Kostenlos (5 Seiten), Starter (49€/Monat), Professional (99€/Monat), Agentur (249€/Monat). Zusätzlich: Enterprise-Tier auf Anfrage und einmalige Audit-Berichte.

## Schlüsselkennzahlen

| Metrik | Wert | Quelle |
| --- | --- | --- |
| BFSG-Frist | 28. Juni 2025 | §28 BFSG |
| Nicht-konforme Websites DE | 97,5% | Aktion Mensch 2024 |
| Maximales Bußgeld | 100.000 € pro Verstoß | §37 BFSG |
| Betroffene Unternehmen (E-Commerce) | ~800.000 | Destatis/HDE |
| Agenturen in Deutschland | ~15.000 | BVDW 2024 |
| MVP-Entwicklungszeit | 5-7 Wochen | Technische Schätzung |
| Break-Even | Monat 3-4 | Finanzmodell |

## Zielmeilensteine

| Meilenstein | Zeitrahmen | Zielwert |
| --- | --- | --- |
| MVP Launch | Woche 5-6 | Kern-Scanning + deutsche Berichte live |
| Erste 50 Nutzer | Woche 8 | Kostenlos-Tier validiert |
| Erste 10 zahlende Kunden | Woche 10 | 490€+ MRR |
| 3 Agentur-Partner | Woche 12 | White-Label aktiv |
| 5.000€ MRR | Monat 4 | ~60 zahlende Kunden |
| BFSG-Frist Marketing-Peak | Juni 2025 | Maximale Sichtbarkeit |
| 20.000€ MRR | Monat 9 | ~200 zahlende Kunden |

# 2. Marktanalyse & Regulatorischer Rahmen

## 2.1 Das BFSG im Detail

### Rechtsgrundlage

- Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG): BGBl. 2021 I S. 2970, in Kraft seit 28. Juni 2022

- Umsetzung der EU-Richtlinie 2019/882 (European Accessibility Act)

- Anwendungspflicht: Ab 28. Juni 2025 für alle betroffenen Produkte und Dienstleistungen

- Zuständige Behörde: Marktüberwachungsbehörden der Länder

### Betroffene digitale Dienstleistungen (§1 Abs. 3 BFSG)

- E-Commerce-Websites und -Apps (Online-Shops, Buchungsplattformen)

- Bankdienstleistungen (Online-Banking, Mobile Banking)

- Elektronische Kommunikationsdienste

- Personenbeförderungsdienste (Buchungssysteme)

- E-Books und zugehörige Software

- Audiovisuelle Mediendienste

### Anforderungen (§3 BFSG, Anlage 1)

- Wahrnehmbarkeit: Informationen und UI müssen für alle wahrnehmbar sein

- Bedienbarkeit: Navigation und Interaktion müssen für alle möglich sein

- Verständlichkeit: Inhalte und Bedienung müssen verständlich sein

- Robustheit: Kompatibilität mit assistiven Technologien

- Technischer Standard: EN 301 549 verweist auf WCAG 2.1 Level AA

### Sanktionen (§37 BFSG)

| Verstoß | Bußgeld | Zusätzliche Konsequenzen |
| --- | --- | --- |
| Ordnungswidrigkeit gemäß §37 | Bis 100.000€ | Pro Einzelverstoß |
| Wiederholte Verstöße | Kumulative Bußgelder | Verschärfte Kontrollen |
| Verbraucherrechte §32 | Unterlassungsklage | Verbraucherverbände klageberechtigt |
| Wettbewerbsrecht | Abmahnungen möglich | UWG-Verstöße denkbar |

### Ausnahmen (§2 BFSG)

- Kleinstunternehmen: <10 Mitarbeiter UND <2 Mio. € Jahresumsatz (nur für Dienstleistungen)

- Unverhältnismäßige Belastung: Muss nachgewiesen und dokumentiert werden

- B2B-only: Rein an Unternehmen gerichtete Angebote (keine Verbraucher)

## 2.2 WCAG 2.1 Level AA - Technischer Standard

Die Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 definieren 50 Erfolgskriterien für Level AA Konformität, organisiert in 4 Prinzipien:

| Prinzip | Kriterien Level A | Kriterien Level AA | Beispiele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Wahrnehmbar | 9 | 4 | Alt-Texte, Kontraste, Untertitel |
| 2. Bedienbar | 14 | 6 | Tastaturnavigation, Fokus, Zeitlimits |
| 3. Verständlich | 5 | 4 | Sprache, Konsistenz, Fehlervermeidung |
| 4. Robust | 2 | 0 | Parsing, Name/Rolle/Wert |
| Gesamt | 30 | 20 | 50 Kriterien für AA |

## 2.3 Marktgröße Deutschland

### Total Addressable Market (TAM)

- E-Commerce-Unternehmen mit B2C-Webpräsenz: ~800.000 (HDE/Destatis)

- Webagenturen und Digitaldienstleister: ~15.000 (BVDW)

- Unternehmenswebsites mit Verbraucherangeboten: ~2 Millionen

- Geschätzter TAM für Barrierefreiheits-Tools: 200-300 Mio. €/Jahr

### Serviceable Addressable Market (SAM)

- KMU-E-Commerce (10-250 MA) ohne Enterprise-Budget: ~150.000 Unternehmen

- Webagenturen mit KMU-Fokus: ~8.000

- Geschätzter SAM-Wert: 50-80 Mio. €/Jahr

### Serviceable Obtainable Market (SOM) - Jahr 1

- Ziel: 0,1% des KMU-Marktes = ~150 Unternehmen

- Plus: 30-50 Agenturen

- Umsatzpotenzial Jahr 1: 150.000-300.000 € ARR

# 3. Produktvision & Positionierung

## 3.1 Vision

Digitale Barrierefreiheit für jedes deutsche Unternehmen erreichbar machen.

## 3.2 Mission

BarrierefreiCheck befähigt deutsche Unternehmen und Webagenturen, BFSG-Compliance effizient zu erreichen und zu dokumentieren - ohne teure Berater oder Enterprise-Software. Wir übersetzen komplexe WCAG-Anforderungen in verständliche, umsetzbare Handlungsempfehlungen auf Deutsch.

## 3.3 Produktprinzipien

- BFSG-zentriert: Jede Funktion auf deutsche Gesetzeskonformität ausgerichtet

- Verständlich: Technische Probleme in Business-Sprache übersetzen

- Actionable: Konkrete Lösungen, nicht nur Problemlisten

- Dokumentierbar: Nachweisbare Compliance für Behörden

- Agentur-skalierbar: Multi-Mandanten, White-Label, Reseller-fähig

- Datenschutz-first: DSGVO-konform, keine unnötige Datenspeicherung

## 3.4 Positionierungsstatement

Für deutsche KMUs und Webagenturen, die BFSG-Compliance nachweisen müssen, ist BarrierefreiCheck die einzige Prüfplattform, die automatisierte WCAG-Scans mit deutschen BFSG-Berichten und konkreten Behebungsanleitungen kombiniert. Anders als Siteimprove oder accessiBe ist BarrierefreiCheck erschwinglich, deutsch-fokussiert und liefert echte Compliance statt oberflächlicher Overlays.

## 3.5 Differenzierung

| Merkmal | BarrierefreiCheck | Siteimprove | accessiBe | WAVE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BFSG-Mapping | ✓ Explizit | ✗ | ✗ | ✗ |
| Deutsche Berichte | ✓ Vollständig | Teilweise | ✗ | ✗ |
| Preis/Monat | Ab 49€ | 10.000+€/Jahr | Ab 490€/Jahr | Kostenlos/limitiert |
| Behebungsanleitung DE | ✓ Mit Code | EN only | Overlay-Fokus | Basis |
| Agentur White-Label | ✓ | Enterprise only | ✗ | ✗ |
| Monitoring | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Compliance-Nachweis | ✓ PDF/Export | ✓ | Problematisch | ✗ |

# 4. Wettbewerbsanalyse

## 4.1 Direkte Wettbewerber

### Enterprise-Segment

- Siteimprove: Marktführer, ~10.000-50.000€/Jahr, umfassend aber teuer, englisch-fokussiert

- Monsido: Ähnlich Siteimprove, 5.000-20.000€/Jahr, weniger Deutschland-Fokus

- Silktide: UK-basiert, 3.000-15.000€/Jahr, gute Berichte aber keine BFSG-Spezifik

- Deque axe Monitor: Enterprise-Preise, sehr technisch, für DevOps

### KMU/Self-Service-Segment

- accessiBe: Overlay-Lösung (~490€/Jahr), von Experten kritisiert, keine echte Compliance

- UserWay: Ähnlich accessiBe, Overlay-Ansatz

- Pope Tech: US-basiert, ~500-2.000$/Jahr, keine deutschen Berichte

- Tenon.io: API-fokussiert, für Entwickler, kein Business-Reporting

### Kostenlose Tools

- WAVE (WebAIM): Browserextension, gut aber limitiert, keine Berichte

- axe DevTools: Browserextension, technisch, keine Business-Übersicht

- Lighthouse: Google-Tool, Basis-Check, keine Compliance-Dokumentation

- BITV-Test (BIK): Manuelles Testverfahren, keine Automatisierung

## 4.2 Wettbewerbslücke

Keine Lösung kombiniert: Bezahlbar + Deutsch + BFSG-spezifisch + Agentur-fähig + Echte Compliance

| Anforderung | Marktabdeckung | BarrierefreiCheck Ansatz |
| --- | --- | --- |
| Deutsche BFSG-Berichte | Nicht vorhanden | Explizites BFSG-Mapping in allen Reports |
| KMU-Preise (<100€/Mo) | Wenige Optionen | Starter ab 49€/Monat |
| Agentur-Skalierung | Nur Enterprise | White-Label ab Agentur-Tier |
| Behebungsanleitung DE | Meist Englisch | Vollständig deutsch mit Code-Beispielen |
| Keine Overlay-Tricks | accessiBe/UserWay | Echte Prüfung, keine Fake-Compliance |

## 4.3 Kritik an Overlay-Lösungen

accessiBe und ähnliche Overlay-Lösungen wurden von der Accessibility-Community stark kritisiert:

- Keine echte Compliance: Overlays ändern nicht den Quellcode, Probleme bleiben

- Rechtlich fragwürdig: Mehrere Klagen in den USA; in DE noch nicht getestet

- Behindertenverbände warnen: Überwiegend Blindenverband (DBSV), BIENE-Jury kritisch

- Technische Probleme: Overlays können assistive Technologien stören

Positionierung BarrierefreiCheck: Wir helfen, echte Probleme zu finden und zu beheben - keine Pflaster-Lösungen.

TEIL II: PRODUKTANFORDERUNGEN (PRD)

# 5. Nutzer-Personas

## Persona 1: Lisa - Marketing-Managerin E-Commerce

- Demografie: 34 Jahre, Marketing-Leiterin bei mittelständischem Online-Shop (45 MA)

- Tech-Kompetenz: Nutzt CMS (Shopify/WooCommerce), kein Coding-Hintergrund

- Situation: Hat von BFSG gehört, weiß nicht wo anfangen; Chef fragt nach Status

- Schmerzpunkte: Keine Zeit für lange Audits; versteht technische Fehlerberichte nicht

- Ziele: Schnell wissen wo sie steht; priorisierte To-Do-Liste; Nachweis für Geschäftsführung

- Zitat: 'Ich brauche einen Report, den ich meinem Chef zeigen kann - auf Deutsch und verständlich.'

## Persona 2: Markus - Agenturinhaber

- Demografie: 42 Jahre, Geschäftsführer einer Webagentur mit 8 Mitarbeitern

- Tech-Kompetenz: Versteht Web-Technologien, codet selbst wenig

- Situation: Kunden fragen nach BFSG-Compliance; will neues Serviceangebot aufbauen

- Schmerzpunkte: Braucht Tool für mehrere Kunden; will Marke nicht verwässern

- Ziele: Kunden-Dashboards, White-Label-Reports, skalierbare Lösung

- Zitat: 'Ich will meinen Kunden professionelle Audits liefern - unter meiner Marke.'

## Persona 3: Thomas - Frontend-Entwickler

- Demografie: 28 Jahre, Frontend-Entwickler in einer Digitalagentur

- Tech-Kompetenz: Sehr hoch, kennt WCAG theoretisch, braucht praktische Hilfe

- Situation: Soll bestehende Kundenprojekte BFSG-fit machen

- Schmerzpunkte: Manuelle Prüfung dauert zu lange; braucht konkrete Code-Fixes

- Ziele: Automatisierte Scans in CI/CD; Code-Snippets für schnelle Fixes

- Zitat: 'Sag mir genau, welche Zeile Code das Problem ist und wie ich es fixe.'

## Persona 4: Dr. Sabine Müller - Compliance-Beauftragte

- Demografie: 48 Jahre, Compliance-Managerin bei Versicherung (500 MA)

- Tech-Kompetenz: Niedrig, versteht Regulatorik sehr gut

- Situation: Muss BFSG-Konformität gegenüber Vorstand und Behörden nachweisen

- Schmerzpunkte: Braucht dokumentierte Nachweise; keine technischen Details

- Ziele: Rechtssichere Dokumentation; Audit-Trail; regelmäßige Reports

- Zitat: 'Ich brauche einen Nachweis, den ich der Marktüberwachung vorlegen kann.'

# 6. User Stories & Anforderungen

## 6.1 Core User Stories - MVP

### Scanning & Validierung

- Als Marketing-Managerin möchte ich meine Website-URL eingeben und einen Accessibility-Scan starten, damit ich den aktuellen Status erfahre.

- Als Nutzer möchte ich, dass der Scan automatisch alle verlinkten Seiten crawlt (bis zum Limit), damit ich einen Gesamtüberblick erhalte.

- Als Nutzer möchte ich den Scan-Fortschritt in Echtzeit sehen, damit ich weiß wie lange es noch dauert.

- Als Nutzer möchte ich Scans für einzelne Seiten oder ganze Domains durchführen können.

### Ergebnisse & Berichte

- Als Nutzer möchte ich eine Übersicht aller gefundenen Probleme nach Schweregrad sortiert, damit ich Prioritäten setzen kann.

- Als Nutzer möchte ich zu jedem Problem eine deutsche Erklärung und Behebungsanleitung sehen.

- Als Nutzer möchte ich sehen, welche WCAG-Kriterien und welche BFSG-Paragraphen betroffen sind.

- Als Nutzer möchte ich einen PDF-Report herunterladen können, den ich mit Kollegen teilen kann.

- Als Nutzer möchte ich den Gesamt-Compliance-Score meiner Website sehen (z.B. 73% konform).

### Monitoring & Historie

- Als Nutzer möchte ich regelmäßige automatische Scans planen (wöchentlich/monatlich).

- Als Nutzer möchte ich bei neuen kritischen Problemen per E-Mail benachrichtigt werden.

- Als Nutzer möchte ich den Fortschritt über Zeit sehen (Vorher/Nachher-Vergleich).

### Agentur-Features (Post-MVP)

- Als Agenturinhaber möchte ich mehrere Kunden-Websites in einem Dashboard verwalten.

- Als Agentur möchte ich White-Label-Reports mit meinem Logo und Branding erstellen.

- Als Agentur möchte ich Kunden Lesezugriff auf ihre eigenen Dashboards geben können.

## 6.2 Funktionale Anforderungen - MVP

### FA-1: Website-Crawling

- URL-Eingabe mit Domain-Validierung

- Automatisches Crawling verlinkter Seiten (respektiert robots.txt)

- Crawl-Limit nach Plan (5/100/500/1000 Seiten)

- Unterstützung für JavaScript-gerenderte Seiten (Headless Browser)

- Sitemap.xml Parsing als Alternative zum Crawling

### FA-2: WCAG-Prüfung

- Integration von axe-core für automatisierte Tests

- Prüfung aller WCAG 2.1 Level A und AA Kriterien (soweit automatisierbar)

- Kategorisierung: Fehler / Warnung / Best Practice

- Element-Identifikation mit CSS-Selektor und XPath

- Screenshot-Capture des betroffenen Elements

### FA-3: Deutsche Lokalisierung

- Übersetzung aller axe-core Regelbeschreibungen (80+ Regeln)

- Deutsche Behebungsanleitungen mit Code-Beispielen

- BFSG-Mapping: Zuordnung zu §§ und Anlage 1 Abschnitten

- Deutsche UI komplett (Navigation, Labels, Fehlermeldungen)

### FA-4: Reporting

- Web-Dashboard mit Ergebnisübersicht und Drill-Down

- PDF-Export mit Branding-Option (Logo-Upload)

- Compliance-Score Berechnung (gewichteter Durchschnitt)

- Vergleich zwischen Scans (Trend-Visualisierung)

# 7. MVP-Feature-Spezifikation

## 7.1 MVP-Scope Definition

Das MVP konzentriert sich auf den Kernwert: Deutschen Unternehmen schnell und verständlich zeigen, ob und wo ihre Website BFSG-Probleme hat.

### In Scope (MVP)

- Einzelseiten-Scan via URL-Eingabe

- Multi-Page-Crawl (bis zu Planlimit)

- axe-core basierte WCAG 2.1 A/AA Prüfung

- Deutsche Fehlerbeschreibungen und Behebungstipps

- BFSG-Paragraphen-Mapping

- Compliance-Score (0-100%)

- Web-Dashboard mit Ergebnisanzeige

- PDF-Report Export (deutsch)

- Benutzerregistrierung und Login

- Basis-Abrechnung (Stripe)

- Scan-Historie (letzte 5/30/90 Tage je nach Plan)

### Out of Scope (MVP, später)

- Geplante/automatische Scans (V1.5)

- E-Mail-Benachrichtigungen (V1.5)

- Multi-Mandanten-Dashboard (V2.0)

- White-Label-Reports (V2.0)

- API-Zugang (V2.0)

- CI/CD-Integration (V2.5)

- Manuelle Prüfchecklisten (V3.0)

## 7.2 Feature-Priorisierung (MoSCoW)

| Feature | Priorität | Begründung |
| --- | --- | --- |
| URL-Eingabe + Single-Page-Scan | MUST | Kernfunktion, unverzichtbar |
| axe-core WCAG-Prüfung | MUST | Technische Basis |
| Deutsche Fehlertexte | MUST | Kernwertversprechen |
| BFSG-Mapping | MUST | Differenzierung |
| Web-Dashboard Ergebnisse | MUST | Nutzbarkeit |
| Multi-Page-Crawl | MUST | Praktischer Nutzen |
| PDF-Report | MUST | Dokumentationsbedarf |
| User-Accounts | MUST | Monetarisierung |
| Stripe-Billing | MUST | Monetarisierung |
| Compliance-Score | SHOULD | Schnelle Übersicht |
| Scan-Historie | SHOULD | Fortschrittsverfolgung |
| Element-Screenshots | SHOULD | Verständlichkeit |
| Geplante Scans | COULD | Convenience, Post-MVP |
| API-Zugang | COULD | Entwickler-Segment, Post-MVP |
| White-Label | WON'T (MVP) | Agentur-Tier, V2.0 |

## 7.3 WCAG-Prüfabdeckung

Automatisierte Tests können ~30-40% der WCAG-Kriterien vollständig und ~30% teilweise prüfen. BarrierefreiCheck fokussiert auf die automatisierbaren Kriterien und kommuniziert transparent die Grenzen:

| Kategorie | Beispiel-Kriterien | Automatisierbar | Anteil |
| --- | --- | --- | --- |
| Vollautomatisch | Kontrast, Alt-Texte (Existenz), Formular-Labels | 100% | ~25 Kriterien |
| Teilautomatisch | Link-Texte, Überschriftenstruktur, Fokus-Reihenfolge | ~70% | ~15 Kriterien |
| Manuell erforderlich | Untertitel-Qualität, Timing-Anpassung, Konsistenz | 0% | ~10 Kriterien |

Wichtig: BarrierefreiCheck gibt an, dass automatisierte Tests ~40% der Probleme finden. Für volle Compliance wird zusätzlich manuelle Prüfung empfohlen.

# 8. Nicht-funktionale Anforderungen

| Kategorie | Anforderung | Zielwert | Messung |
| --- | --- | --- | --- |
| Performance | Single-Page-Scan | <10 Sekunden | Server-Logs |
| Performance | 100-Page-Crawl | <5 Minuten | Job-Monitoring |
| Performance | Report-Generierung | <5 Sekunden | Response-Time |
| Verfügbarkeit | Uptime | 99,5% monatlich | Monitoring |
| Skalierbarkeit | Gleichzeitige Scans | 50+ | Load-Testing |
| Sicherheit | Datenübertragung | TLS 1.3 | SSL-Labs |
| Sicherheit | Passwörter | bcrypt, min. 8 Zeichen | Code-Review |
| Datenschutz | Scan-Daten-Retention | Max. 90 Tage | DB-Policy |
| Datenschutz | Hosting | Deutschland/EU | Vertrag |
| Barrierefreiheit | Eigene Website | WCAG 2.1 AA | Self-Test |
| Lokalisierung | Sprache | Deutsch 100%, EN 80% | Translation |
| Browser-Support | Moderne Browser | Chrome, Firefox, Safari, Edge | Testing |

TEIL III: TECHNISCHE ARCHITEKTUR

# 9. Systemarchitektur

## 9.1 Architektur-Übersicht

BarrierefreiCheck folgt einer modernen, event-driven Microservice-Architektur mit klarer Trennung zwischen Frontend, API und Scan-Workern:

- Frontend (React SPA): Benutzeroberfläche, Dashboard, Report-Ansicht

- API Gateway (FastAPI): Authentifizierung, Request-Routing, Rate-Limiting

- Scan Orchestrator: Job-Scheduling, Crawler-Koordination, Ergebnis-Aggregation

- Scan Workers (Node.js + Puppeteer): Headless Browser, axe-core Ausführung

- Report Generator: PDF-Erstellung, Template-Rendering

- Database (PostgreSQL): User-Daten, Scan-Ergebnisse, Subscriptions

- Queue (Redis/BullMQ): Job-Queue für asynchrone Scans

- Object Storage (S3): Screenshots, PDF-Reports, Scan-Snapshots

## 9.2 Datenfluss

Scan-Flow:

- Nutzer gibt URL ein → Frontend sendet an API

- API validiert, erstellt Scan-Job in DB, pusht in Queue

- Scan Worker nimmt Job, startet Puppeteer mit URL

- Crawler identifiziert Links, fügt Sub-Jobs hinzu (bis Limit)

- Pro Seite: Puppeteer lädt, injiziert axe-core, führt aus

- axe-core Ergebnisse werden gesammelt, Screenshots gemacht

- Worker sendet Ergebnisse an API → DB-Speicherung

- Nach Abschluss: Aggregation, Score-Berechnung

- Frontend erhält Update via Polling/WebSocket

## 9.3 Sicherheitsarchitektur

- Authentifizierung: JWT mit 15min Expiry, Refresh Tokens (7 Tage)

- Autorisierung: Role-based (User, Agency, Admin)

- API-Security: Rate Limiting (100 req/min), CORS, Input Validation

- Scan-Isolation: Jeder Scan in eigenem Browser-Context

- Secrets: Environment Variables, kein Hardcoding

- DSGVO: AV-Verträge mit Hostern, Löschfristen, Datenminimierung

# 10. Technologie-Stack

| Schicht | Technologie | Version | Begründung |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | React + TypeScript | 18.x | Typsicherheit, großes Ökosystem |
| UI Framework | Tailwind CSS | 3.x | Schnelles Styling, konsistent |
| Charts | Recharts | 2.x | React-native, gute Doku |
| Backend API | Python FastAPI | 0.100+ | Async, Auto-Docs, schnell |
| Scan Engine | Node.js | 20 LTS | Puppeteer-Kompatibilität |
| Browser Automation | Puppeteer | 21.x | Bester Chrome-Support |
| A11y Testing | axe-core | 4.8+ | De-facto Standard, gepflegt |
| Database | PostgreSQL | 15+ | Zuverlässig, JSON-Support |
| Cache/Queue | Redis + BullMQ | 7.x / 4.x | Bewährt, einfach |
| Object Storage | MinIO (S3-API) | Latest | Self-hosted, S3-kompatibel |
| PDF Generation | Puppeteer/PDFKit | - | Flexibel, HTML-to-PDF |
| Payments | Stripe | - | EU-konform, gut dokumentiert |
| Hosting | Hetzner Cloud | - | Deutsch, DSGVO, günstig |
| Containerization | Docker | - | Deployment-Konsistenz |
| CI/CD | GitHub Actions | - | Einfach, kostenlos für Public |
| Monitoring | Sentry + Prometheus | - | Errors + Metrics |

## 10.1 Infrastruktur-Kosten (MVP-Phase)

| Komponente | Spezifikation | Kosten/Monat |
| --- | --- | --- |
| App Server | Hetzner CX31 (4 vCPU, 8GB) | 15€ |
| Scan Worker(s) | Hetzner CX21 x2 (2 vCPU, 4GB) | 20€ |
| Database | Hetzner CX11 + PostgreSQL | 8€ |
| Redis | Hetzner CX11 | 5€ |
| Object Storage | Hetzner S3 (50GB) | 3€ |
| Domain + SSL | Cloudflare (Free) | 0€ |
| E-Mail (Transactional) | Mailgun Starter | 15€ |
| Monitoring | Sentry Developer | 0€ |
| Gesamt |  | ~66€/Monat |

# 11. WCAG-Prüflogik & Regelwerk

## 11.1 axe-core Integration

axe-core ist eine Open-Source Accessibility Testing Engine, die von Deque Systems entwickelt wird. Sie ist der De-facto-Standard für automatisierte WCAG-Tests und wird von Microsoft, Google und anderen großen Unternehmen eingesetzt.

- 85+ Accessibility-Regeln für WCAG 2.0, 2.1, 2.2

- Kategorisierung: violations, passes, incomplete, inapplicable

- Detaillierte Fehlerinformationen inkl. DOM-Nodes

- Aktive Wartung, regelmäßige Updates

## 11.2 Deutsche Regel-Übersetzung

Jede axe-core Regel wird mit folgenden deutschen Inhalten erweitert:

| Feld | Beispiel (color-contrast) | Quelle |
| --- | --- | --- |
| rule_id | color-contrast | axe-core |
| wcag_criteria | 1.4.3 Contrast (Minimum) | WCAG 2.1 |
| bfsg_reference | §3 Abs. 2 Nr. 1 BFSG, Anlage 1 Abschnitt I | BFSG |
| title_de | Farbkontrast unzureichend | Eigene Übersetzung |
| description_de | Der Kontrast zwischen Vorder- und Hintergrundfarbe ist zu gering für normale Textgröße. | Eigene |
| impact_de | Nutzer mit Sehbeeinträchtigung können den Text nicht lesen. | Eigene |
| fix_de | Erhöhen Sie den Kontrast auf mindestens 4.5:1. Nutzen Sie einen Kontrastrechner. | Eigene |
| code_example | color: #333; background: #fff; /* 12.6:1 */ | Eigene |

## 11.3 BFSG-Mapping Beispiele

| WCAG-Kriterium | BFSG-Referenz | Anforderung |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 Non-text Content | Anlage 1, Abschnitt I, Nr. 1a | Textalternativen für Nicht-Text-Inhalte |
| 1.4.3 Contrast (Minimum) | Anlage 1, Abschnitt I, Nr. 1a | Wahrnehmbarkeit sicherstellen |
| 2.1.1 Keyboard | Anlage 1, Abschnitt I, Nr. 1b | Bedienbarkeit ohne Maus |
| 2.4.4 Link Purpose | Anlage 1, Abschnitt I, Nr. 1c | Verständlichkeit von Links |
| 3.3.2 Labels or Instructions | Anlage 1, Abschnitt I, Nr. 1c | Verständliche Formulare |
| 4.1.2 Name, Role, Value | Anlage 1, Abschnitt I, Nr. 1d | Kompatibilität mit Hilfsmitteln |

## 11.4 Compliance-Score Berechnung

Der Compliance-Score wird wie folgt berechnet:

- Basis: Anzahl Regeln bestanden / Anzahl anwendbarer Regeln × 100

- Gewichtung nach Impact: Critical (×3), Serious (×2), Moderate (×1), Minor (×0.5)

- Score-Bereiche: 90-100% = Gut, 70-89% = Verbesserungsbedarf, <70% = Kritisch

- Hinweis: Score basiert nur auf automatisiert prüfbaren Kriterien (~40% von WCAG)

# 12. API-Spezifikation (Preview)

## 12.1 Kern-Endpoints

### POST /api/v1/scans

Startet einen neuen Accessibility-Scan.

- Request Body: { "url": "https://example.de", "crawl": true, "max_pages": 100 }

- Response: { "scan_id": "uuid", "status": "queued", "estimated_time": 120 }

### GET /api/v1/scans/{scan_id}

Ruft den Status und Ergebnisse eines Scans ab.

- Response: { "status": "completed", "score": 73, "pages_scanned": 45, "issues": [...] }

### GET /api/v1/scans/{scan_id}/report

Generiert PDF-Report.

- Query Params: ?format=pdf&lang=de&branding=true

- Response: PDF-Datei (application/pdf)

### GET /api/v1/scans/{scan_id}/issues

Listet alle gefundenen Probleme paginiert auf.

- Query Params: ?page=1&per_page=50&severity=critical,serious

- Response: { "issues": [...], "total": 234, "page": 1 }

## 12.2 Issue-Objekt Struktur

Jedes Issue enthält:

- id: Eindeutige ID

- rule_id: axe-core Regel-ID (z.B. 'color-contrast')

- wcag: Array der betroffenen WCAG-Kriterien

- bfsg_ref: BFSG-Paragraphenverweis

- impact: critical | serious | moderate | minor

- title_de: Deutsche Kurzbeschreibung

- description_de: Detaillierte Erklärung auf Deutsch

- fix_suggestion_de: Behebungsanleitung auf Deutsch

- element: { selector: string, html_snippet: string }

- page_url: URL der betroffenen Seite

- screenshot_url: Optional, Screenshot des Elements

TEIL IV: KOMMERZIELLE DOKUMENTATION

# 13. Preismodell & Monetarisierung

## 13.1 Preisstrategie

Wertbasierte Preisgestaltung verankert an:

- Alternatives Kosten: Siteimprove (10.000+€/Jahr), Manuelle Audits (2.000-10.000€ einmalig)

- Risikokosten: BFSG-Bußgelder bis 100.000€, Reputationsschaden

- Opportunitätskosten: ~15% der Bevölkerung mit Behinderungen als potenzielle Kunden

## 13.2 Planstruktur

| Feature | Kostenlos | Starter 49€/Mo | Professional 99€/Mo | Agentur 249€/Mo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Seiten pro Scan | 5 | 100 | 500 | 1.000 |
| Domains | 1 | 1 | 3 | 10 |
| Scans pro Monat | 3 | 20 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| BFSG-Reports (PDF) | Wasserzeichen | ✓ | ✓ | White-Label |
| Behebungsanleitungen DE | Basis | Vollständig | Vollständig + Code | Vollständig + Code |
| Scan-Historie | 7 Tage | 30 Tage | 1 Jahr | Unbegrenzt |
| Geplante Scans | ✗ | ✗ | Wöchentlich | Täglich |
| E-Mail-Alerts | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Multi-Mandant | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ (bis 10) |
| API-Zugang | ✗ | ✗ | 1.000 Calls/Mo | 5.000 Calls/Mo |
| Support | Community | E-Mail (48h) | E-Mail (24h) | Priorität + Telefon |

## 13.3 Zusätzliche Erlösquellen

- Einmalige Audit-Reports: 149€ für Einzelbericht ohne Abo (Lead-Generierung)

- Enterprise-Tier: Individuell ab 499€/Mo für große Unternehmen

- Agentur-Reseller: 30% Rabatt auf Kundenlizenzen für Partner

- Add-Ons (später): Manuelle Audit-Vermittlung, Schulungen

## 13.4 Jahresrabatte

- Starter: 470€/Jahr (spare 118€, ~20%)

- Professional: 950€/Jahr (spare 238€, ~20%)

- Agentur: 2.390€/Jahr (spare 598€, ~20%)

# 14. Finanzprognosen

## 14.1 Umsatzprognose (12 Monate)

| Monatlich wiederkehrender Umsatz (MRR) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monat | Kostenlos | Starter | Prof. | Agentur | MRR | Kumuliert |
| M1 | 100 | 3 | 1 | 0 | 246€ | 246€ |
| M2 | 300 | 8 | 3 | 1 | 838€ | 1.084€ |
| M3 | 600 | 15 | 6 | 2 | 1.827€ | 2.911€ |
| M4 | 1.000 | 25 | 12 | 4 | 3.409€ | 6.320€ |
| M5 | 1.500 | 40 | 20 | 6 | 5.434€ | 11.754€ |
| M6 (BFSG!) | 3.000 | 80 | 40 | 12 | 10.868€ | 22.622€ |
| M7 | 4.000 | 100 | 55 | 18 | 14.939€ | 37.561€ |
| M8 | 5.000 | 120 | 70 | 22 | 18.378€ | 55.939€ |
| M9 | 6.000 | 140 | 85 | 28 | 22.309€ | 78.248€ |
| M12 | 10.000 | 200 | 130 | 45 | 35.955€ | 168.000€ |

## 14.2 Kostenstruktur

| Monatliche Betriebskosten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorie | M1 | M6 | M12 |
| Infrastruktur | 70€ | 200€ | 500€ |
| Drittanbieter (APIs, Tools) | 30€ | 100€ | 200€ |
| Zahlungsabwicklung (3%) | 7€ | 326€ | 1.079€ |
| Marketing | 200€ | 1.000€ | 2.000€ |
| Rechtliches | 50€ | 100€ | 150€ |
| Support (ab M6: Freelancer) | 0€ | 500€ | 1.000€ |
| Gesamt Kosten | 357€ | 2.226€ | 4.929€ |
| Netto-Gewinn | -111€ | 8.642€ | 31.026€ |

## 14.3 Break-Even Analyse

- Fixkosten (Infrastruktur + Tools): ~100€/Monat

- Variable Kosten pro Scan: ~0,02€ (Compute)

- Break-Even MRR: ~400€

- Break-Even Kunden: ~6 Starter + 1 Professional

- Erwarteter Break-Even: Monat 2-3

# 15. Go-to-Market-Strategie

## 15.1 Launch-Phasen

### Phase 1: Soft Launch (Woche 5-7)

- MVP für Beta-Tester freigeben (20-50 Nutzer)

- Fokus: Validierung des Kernwerts, Bug-Fixing

- Kanäle: Persönliches Netzwerk, LinkedIn-Posts

### Phase 2: Public Launch (Woche 8-10)

- Bezahltiers aktivieren

- Product Hunt Launch (deutsch + international)

- Pressemitteilungen an Tech-Medien (t3n, Gründerszene)

- LinkedIn-Kampagne starten

### Phase 3: BFSG-Deadline Push (März-Juni 2025)

- Intensives Content Marketing zum Deadline

- Webinare mit IHKs und Branchenverbänden

- Agentur-Partner-Programm aktiv bewerben

- Deadline-Countdown-Kampagnen

## 15.2 SEO-Strategie

### Primäre Keywords

- 'BFSG Compliance' / 'BFSG Anforderungen' - 2.000+ Suchen/Monat

- 'Website Barrierefreiheit prüfen' - 1.500+ Suchen/Monat

- 'WCAG Test' / 'WCAG Prüfung' - 1.000+ Suchen/Monat

- 'Barrierefreiheitsstärkungsgesetz' - 3.000+ Suchen/Monat

- 'Website barrierefrei machen' - 800+ Suchen/Monat

### Content-Plan

- Pillar Page: 'BFSG Compliance Guide 2025: Alles was Sie wissen müssen'

- Woche 1: 'BFSG Checkliste: 10 Punkte die jede Website erfüllen muss'

- Woche 2: 'WCAG 2.1 AA auf Deutsch erklärt - alle 50 Kriterien'

- Woche 3: 'BFSG Ausnahmen: Gilt das Gesetz für Ihr Unternehmen?'

- Woche 4: 'accessiBe und Overlays: Warum sie keine echte Lösung sind'

- Woche 5: 'Barrierefreiheit für Shopify/WooCommerce - Praxis-Guide'

- Woche 6: 'BFSG Strafen: Was droht bei Nicht-Einhaltung?'

- Woche 7: 'Barrierefreiheit für Webagenturen: Neues Geschäftsfeld'

- Woche 8: 'Kostenloser BFSG Quick-Check für Ihre Website'

## 15.3 Partnership-Strategie

### Agentur-Partner-Programm

- Zielgruppe: Webagenturen mit 5-50 Mitarbeitern

- Angebot: 30% Rabatt auf Agentur-Tier für Resale

- Co-Marketing: Gemeinsame Webinare, Case Studies

- Ziel Jahr 1: 50 Agentur-Partner

### IHK/Verband-Partnerschaften

- Angebot: Kostenlose Webinare zu BFSG-Compliance

- Ziel: IHKs als Multiplikatoren für Mitgliedsunternehmen

- Format: 60-Minuten Webinar + Live-Demo

# 16. Vertriebs-Playbook

## 16.1 Ideal Customer Profile (ICP)

### ICP 1: E-Commerce KMU

- Branche: Online-Handel, Dienstleistungen mit Buchung

- Größe: 20-200 Mitarbeiter, 2-50 Mio. € Umsatz

- Website: Shopify, WooCommerce, Magento, Custom

- Trigger: BFSG-Deadline, Kundenbeschwerde, Wettbewerb wirbt mit Barrierefreiheit

- Entscheider: Marketing-Leitung, E-Commerce-Leitung, GF

### ICP 2: Webagentur

- Größe: 5-30 Mitarbeiter

- Kunden: KMUs mit Websites

- Trigger: Kundenanfragen zu BFSG, neues Service-Angebot aufbauen

- Entscheider: Geschäftsführung, Head of Development

## 16.2 Messaging Framework

### Elevator Pitch (30 Sekunden)

'Ab Juni 2025 müssen alle deutschen E-Commerce-Websites barrierefrei sein - sonst drohen bis zu 100.000€ Strafe. BarrierefreiCheck prüft Ihre Website in 5 Minuten auf BFSG-Konformität und zeigt Ihnen genau, was Sie ändern müssen - auf Deutsch und verständlich. Ab 49€ im Monat.'

### Value Propositions nach Persona

Marketing-Manager: 'In 5 Minuten wissen Sie, ob Ihre Website BFSG-konform ist. Inklusive Report für Ihren Chef.'

Agentur: 'Bieten Sie Ihren Kunden BFSG-Audits als neues Geschäft an - unter Ihrer Marke.'

Entwickler: 'Konkrete Code-Fixes statt abstrakter Fehlerlisten. Wissen, welche Zeile das Problem ist.'

Compliance: 'Dokumentierte BFSG-Nachweise für die Marktüberwachung. Alles auf Deutsch.'

## 16.3 Objection Handling

| Einwand | Antwort |
| --- | --- |
| 'Wir haben accessiBe' | 'accessiBe Overlays bieten keine echte Compliance - Behindertenverbände warnen davor. BarrierefreiCheck zeigt echte Probleme, damit Sie sie wirklich beheben können.' |
| 'Zu teuer' | '49€/Monat ist weniger als 1 Stunde Entwicklerzeit. Eine Abmahnung oder 100.000€ Bußgeld kosten deutlich mehr.' |
| 'Deadline ist noch weit' | 'Die meisten Websites haben 50-200 Probleme. Die Behebung dauert Monate. Wer jetzt startet, ist entspannt vorbereitet.' |
| 'Unser Entwickler kann das' | 'axe-core zu verstehen und zu priorisieren dauert Wochen. BarrierefreiCheck liefert sofort priorisierte, deutsche Anleitungen.' |
| 'Gilt nicht für uns' | 'Die Ausnahme gilt nur für B2B-only mit <10 MA UND <2 Mio.€. Sobald Sie Verbraucher erreichen, sind Sie betroffen.' |

TEIL V: ENTWICKLUNGSPLAN

# 17. Strategische Entwicklungsphasen

## 17.1 Phasenübersicht

| Phase | Zeitraum | Fokus | Deliverables | Erfolgskriterien |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | Woche 1 | Setup & Foundation | Repo, CI/CD, Infra, Domain | Deployment funktioniert |
| Phase 1 | Woche 2-3 | Scan Engine | Crawler, axe-core, Ergebnisse | 10-Seiten-Scan läuft |
| Phase 2 | Woche 3-4 | Deutsche Lokalisierung | Übersetzungen, BFSG-Mapping | 80+ Regeln übersetzt |
| Phase 3 | Woche 4-5 | Frontend & Dashboard | React App, Ergebnisanzeige | Scan E2E funktioniert |
| Phase 4 | Woche 5-6 | Reporting & Billing | PDF-Export, Stripe, User-Auth | Bezahlter Scan möglich |
| Phase 5 | Woche 6-7 | Polish & Beta | Bug-Fixing, Legal, Onboarding | 50 Beta-Nutzer |
| V1.0 | Woche 8 | Public Launch | Marketing, PR, Product Hunt | 10 zahlende Kunden |

## 17.2 Post-MVP Roadmap

| Version | Zeitrahmen | Fokus | Hauptfeatures |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.5 | Woche 10-14 | Monitoring & Alerts | Geplante Scans, E-Mail-Benachrichtigungen, Trend-Charts |
| V2.0 | Monat 4-5 | Agentur-Features | Multi-Mandant, White-Label, Kunden-Accounts |
| V2.5 | Monat 6-7 | Developer-Features | API-Zugang, Webhooks, CI/CD-Integration |
| V3.0 | Monat 8-10 | Enterprise | SSO, Custom Branding, SLA, On-Premise Option |
| V3.5 | Monat 11-12 | Manuelle Tests | Prüfchecklisten, Audit-Protokoll, Zertifikate |

# 18. Detaillierter Sprint-Plan

## Phase 0: Setup & Foundation (Woche 1)

### Tag 1-2: Projekt-Setup

- GitHub Repository erstellen (Monorepo: /frontend, /api, /scanner)

- CI/CD Pipeline mit GitHub Actions (Lint, Test, Deploy)

- Docker-Compose für lokale Entwicklung

- Domain registrieren (barrierefrei-check.de oder ähnlich)

### Tag 3-4: Infrastruktur

- Hetzner Server provisionieren (App, Worker, DB)

- PostgreSQL Setup mit Schema-Migrations (Alembic)

- Redis für Queue-System installieren

- MinIO für Object Storage konfigurieren

### Tag 5: Basis-Architektur

- FastAPI Projekt-Scaffolding mit Router-Struktur

- React App mit Vite initialisieren

- BullMQ Worker-Grundstruktur

- Environment-Konfiguration (.env, Secrets)

## Phase 1: Scan Engine (Woche 2-3)

### Tag 6-8: Crawler-Implementation

- Puppeteer-basierter Crawler mit Headless Chrome

- URL-Validierung und Normalisierung

- Link-Extraktion und Domain-Filtering

- Robots.txt Respektierung

- Crawl-Depth und Page-Limit Logik

### Tag 9-11: axe-core Integration

- axe-core in Puppeteer-Kontext injizieren

- Scan-Ausführung und Ergebnis-Capture

- Ergebnis-Parsing und Strukturierung

- Screenshot-Capture für betroffene Elemente

### Tag 12-14: Job-System

- BullMQ Job-Queues für Scan-Aufträge

- Worker-Pool Management (Concurrent Scans)

- Progress-Tracking und Status-Updates

- Fehlerbehandlung und Retry-Logik

- Ergebnis-Aggregation für Multi-Page-Scans

## Phase 2: Deutsche Lokalisierung (Woche 3-4)

### Tag 15-17: Regel-Übersetzungen

- JSON-Datei mit allen axe-core Regeln erstellen

- Deutsche Übersetzungen für 85+ Regeln

- Schweregrad-Mapping (kritisch/ernst/moderat/gering)

- BFSG-Paragraphen-Zuordnung pro Regel

### Tag 18-20: Behebungsanleitungen

- Deutsche Fix-Suggestions für jede Regel

- Code-Beispiele für häufige Probleme

- Ressourcen-Links zu weiterführenden Infos

- Review durch Native Speaker

## Phase 3: Frontend & Dashboard (Woche 4-5)

### Tag 21-23: Core UI Components

- Landing Page mit Value Proposition

- URL-Eingabe und Scan-Start-Interface

- Progress-Indicator während Scan

- Layout-System mit Tailwind

### Tag 24-26: Ergebnis-Dashboard

- Score-Übersicht mit Ampel-System

- Issue-Liste mit Filter und Suche

- Detail-Ansicht pro Issue mit Fix-Anleitung

- Seiten-Übersicht bei Multi-Page-Scan

### Tag 27-28: Interaktive Features

- Element-Highlighting auf Screenshot

- Expandable Sections für Details

- Copy-to-Clipboard für CSS-Selektoren

- Responsive Design für Mobile

## Phase 4: Reporting & Billing (Woche 5-6)

### Tag 29-31: PDF-Report Generator

- HTML-Template für Report erstellen

- Puppeteer PDF-Rendering

- BFSG-Compliance-Statement Integration

- Branding-Option (Logo-Upload)

### Tag 32-34: User Management

- Registrierung mit E-Mail-Verifizierung

- Login mit JWT Authentication

- Passwort-Reset-Flow

- User-Dashboard mit Scan-Historie

### Tag 35-37: Billing Integration

- Stripe Checkout für Subscriptions

- Webhook-Handling für Zahlungsstatus

- Plan-Limits Enforcement

- Rechnungen und Abo-Verwaltung

## Phase 5: Polish & Beta (Woche 6-7)

### Tag 38-40: Legal & Compliance

- Impressum und Kontaktseite

- Datenschutzerklärung (DSGVO-konform)

- AGB erstellen

- Cookie-Banner implementieren

### Tag 41-43: Bug-Fixing & QA

- End-to-End Testing aller Flows

- Cross-Browser Testing

- Performance-Optimierung

- Security-Review (OWASP Basics)

### Tag 44-45: Beta Launch

- Beta-Nutzer einladen (Warteliste)

- Feedback-Mechanismus einbauen

- Analytics Setup (Plausible/Umami)

- Support-Kanal einrichten

# 19. Technische Meilensteine

| Meilenstein | Fertig bis | Akzeptanzkriterien | Risiko |
| --- | --- | --- | --- |
| M1: Scan-Engine POC | Tag 10 | axe-core läuft auf 10 Test-URLs | Niedrig |
| M2: Crawler funktioniert | Tag 14 | 100-Seiten-Crawl in <5 Min | Mittel |
| M3: Deutsche Texte komplett | Tag 20 | 80+ Regeln übersetzt und reviewed | Niedrig |
| M4: Frontend Alpha | Tag 28 | Scan E2E via UI funktioniert | Mittel |
| M5: PDF-Reports | Tag 31 | Report generierbar und korrekt | Niedrig |
| M6: Billing live | Tag 37 | Testbestellung erfolgreich | Mittel |
| M7: Beta-Ready | Tag 45 | 50 Beta-User können scannen | Mittel |
| M8: Public Launch | Tag 55 | 10 zahlende Kunden | Mittel |

# 20. Qualitätssicherung & Testing

## 20.1 Testing-Strategie

- Unit Tests: Jest für Frontend, pytest für Backend (~60% Coverage)

- Integration Tests: API-Endpoints, Database-Operationen

- E2E Tests: Playwright für kritische User-Flows

- Scan-Validierung: Vergleich mit WAVE/axe DevTools Ergebnissen

- Performance: Lighthouse, k6 für Load-Testing

## 20.2 Test-URLs für Scan-Validierung

- BIENE-Award Gewinner (erwartungsgemäß gut)

- Bekannte problematische Seiten (erwartungsgemäß schlecht)

- Verschiedene CMS: WordPress, Shopify, WooCommerce, Custom

- JavaScript-heavy SPAs (React, Vue-basiert)

## 20.3 Eigene Barrierefreiheit

BarrierefreiCheck muss selbst WCAG 2.1 AA erfüllen ('Eat your own dog food'):

- Regelmäßige Self-Scans der eigenen Anwendung

- Tastaturnavigation testen

- Screen-Reader Testing (NVDA, VoiceOver)

- Farbkontrast prüfen

TEIL VI: RISIKEN & COMPLIANCE

# 21. Risikobewertung & Gegenmaßnahmen

| Risiko | Wahrsch. | Impact | Gegenmaßnahme |
| --- | --- | --- | --- |
| Scan-Ungenauigkeit (False Positives) | Mittel | Hoch | Klare Kommunikation der Grenzen, manuelle Review-Option |
| BFSG-Deadline verschoben | Niedrig | Hoch | Tool hat Wert auch ohne Frist; allg. A11y-Awareness steigt |
| Große Player (Siteimprove) gehen SME | Mittel | Mittel | Nische verteidigen: Deutsch, erschwinglich, BFSG-spezifisch |
| Rechtliche Haftung | Niedrig | Hoch | Klare Disclaimer, keine Compliance-Garantie, AGB |
| axe-core Major Changes | Niedrig | Mittel | Version pinnen, Changes monitoren, Adapter-Layer |
| Übersetzungsfehler | Mittel | Mittel | Native-Speaker Review, Community-Feedback |
| Solo-Dev Burnout | Mittel | Hoch | Scope begrenzen, Automatisierung, bei €5K MRR Support einstellen |
| Server-Überlastung bei Viral | Niedrig | Mittel | Auto-Scaling vorbereiten, Queue-basiertes System |

# 22. Rechtliche Anforderungen

## 22.1 DSGVO-Compliance

- Datenschutzerklärung: Art. 13/14 DSGVO konform, auf Deutsch

- Datenminimierung: Nur notwendige Daten erfassen (URL, Ergebnisse)

- Löschfristen: Scan-Daten nach 90 Tagen (oder Plan-abhängig)

- AV-Verträge: Mit Hetzner, Stripe, Mailgun abschließen

- Cookie-Consent: TTDSG-konform, nur technisch notwendige Cookies ohne Consent

## 22.2 Haftungsausschlüsse

- Kein Rechtsberatung: Tool liefert technische Analyse, keine rechtliche Bewertung

- Keine Compliance-Garantie: Automatisierte Tests decken ~40% ab

- Empfehlung: Für vollständige Compliance zusätzlich manuelle Prüfung empfohlen

- Haftungsbeschränkung: In AGB auf Abo-Gebühren beschränken

## 22.3 Erforderliche Dokumente

- Impressum (§5 TMG): Name, Adresse, Kontakt, USt-ID

- Datenschutzerklärung: DSGVO-konform

- AGB: Nutzungsbedingungen, Haftung, Kündigung

- AV-Vertrag Vorlage: Für Enterprise-Kunden

# 23. Erfolgskennzahlen & KPIs

## 23.1 North Star Metric

Monatlich aktive Scans (MAS): Gesamtanzahl durchgeführter Scans durch aktive Nutzer

## 23.2 Key Performance Indicators

| Kategorie | KPI | M3 Ziel | M6 Ziel | M12 Ziel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wachstum | Registrierte Nutzer | 600 | 3.000 | 10.000 |
| Wachstum | Monatliche Scans | 1.500 | 10.000 | 50.000 |
| Umsatz | MRR | 1.800€ | 10.800€ | 36.000€ |
| Umsatz | Zahlende Kunden | 25 | 120 | 350 |
| Konversion | Free → Paid | 4% | 5% | 5% |
| Retention | Monatliche Churn | <8% | <5% | <4% |
| Engagement | Scans/User/Monat | 3 | 4 | 5 |
| Qualität | Support-Tickets/100 User | <5 | <3 | <2 |
| SEO | Organischer Traffic | 1.000/Mo | 5.000/Mo | 20.000/Mo |
| NPS | Net Promoter Score | >20 | >35 | >45 |

## 23.3 Tracking-Implementation

- Product Analytics: Plausible oder PostHog (Privacy-friendly)

- Revenue: Stripe Dashboard + Custom MRR Tracking

- Scan-Metriken: Interne DB-Queries, Grafana Dashboard

- NPS: Quartalsweise In-App Survey

- SEO: Google Search Console, Ahrefs

# Zusammenfassung: Schnellstart-Guide

## Die ersten 7 Tage

| Tag | Fokus | Deliverable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Repo & CI/CD | GitHub Repo mit Actions, Docker-Compose |
| 2 | Infrastruktur | Hetzner Server live, PostgreSQL + Redis |
| 3 | API Scaffold | FastAPI mit Health-Check Endpoint |
| 4 | Puppeteer Setup | Headless Chrome läuft auf Server |
| 5 | axe-core Integration | Erste Seite gescannt, Ergebnisse in DB |
| 6 | Crawler Basics | 10-Seiten-Crawl funktioniert |
| 7 | Frontend Start | React App mit URL-Eingabe |

## Sofort starten: Erste Schritte

- Domain sichern: barrierefrei-check.de, barrierefreicheck.de o.ä.

- Hetzner Account anlegen und Server bestellen

- GitHub Repo erstellen mit Issue-Tracker für Tasks

- Puppeteer + axe-core lokal zum Laufen bringen (PoC)

- Deutsche Regel-Übersetzungen beginnen (kann parallel)

Mit diesem Dokumentationspaket haben Sie alles, was Sie für die Entwicklung und den Launch von BarrierefreiCheck benötigen. Die BFSG-Frist am 28. Juni 2025 schafft ein einzigartiges Zeitfenster - nutzen Sie es!

Ende des Dokuments

BarrierefreiCheck - Vollständiges Produkt- & Entwicklungspaket

Version 1.0 | Januar 2026